附件2
	项目支出绩效自评表

	（2019年度）
单位：（盖章）区公安局

	项目名称
	全局办案区维修改造
	财务负责人
	彭继红
	联系电话
	85394642

	项目科室
	江汉区公安分局
	项目负责人
	吕金亮
	联系电话
	85394642

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	365.00
	
	189.18
	10
	52%
	5.2

	
	其中：当年财政拨款
	365.00
	
	365.00
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
（50）
	产出数量
	确保看守所、行政拘留所、各派出所和机关办案区正常运行
	23个部位
	23个部位
	20
	20
	

	
	
	产出质量
	确保看守所、行政拘留所、各派出所及机关办案区房屋、设施达标率
	100%
	100%
	20
	20
	

	
	
	完成时效
	完成及时性
	≦规定时间
	部分项目未在规定时间完工
	10
	5
	受疫情原因部分工程年内停工

	
	效益指标
（30）
	社会效益
	提升民警办案效率
	 提升
	 提升
	30
	25
	受疫情原因部分工程年内停工，对民警办案有影响。


	
	满意度
指标（10）
	服务对象满意度指标
	广大民警满意率
	90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	85.2
	


说明：
1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准"等。
2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。
